苏州市吴江区人民政府文件

吴政发〔2021〕10号

区政府关于下达实施苏州市吴江区2021年

重点项目和民生实事项目的通知

吴江开发区、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、东太湖度假区（太湖新城）管委会，各镇人民政府，各街道办事处，区各委办局（公司），各直属单位：

《2021年苏州市吴江区重点项目投资计划》和《2021年苏州市吴江区民生实事项目》已经十三届区委第131次常委会会议、区政府第74次常务会议讨论通过，并经区第十六届人大第五次会议审议，现印发给你们，请认真组织实施。

（此页无正文）

苏州市吴江区人民政府

2021年2月18日

（此件公开发布）

苏州市吴江区2021年重点项目投资计划表

单位：亿元

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设性质 | 建设起止年限 | 计划 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年 目标考核进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 205个 |  | 3678.6 | 618.0 |  |
| 第一部分 | 实施项目 |  |  | 189个 |  | 3111.1 | 618.0 |  |
| 1 | 吴江开发区 | 京东方（苏州）智慧产业基地 | 占地1500亩，其中一期占地469亩，新增建筑面积34万平方米，年产智慧终端产品2000万台；建设京东方数字医学中心和京东方创新中心 | 结转续建 | 2018.05-2023.12 | 180.00 | 4.79 | 新引进智慧终端整机生产线，建设自动化仓储及相关配套设备 |
| 2 | 吴江开发区 | 苏州大智资讯配件整体搬迁改造 | 占地285.7亩，新增建筑面积32万平方米，年产塑胶件外壳、合金件外壳、陶瓷件外壳、复合型材机壳3000万套 | 结转续建 | 2020.07-2022.07 | 22.52 | 3.50 | 基本竣工 |
| 3 | 吴江开发区 | 博洛尼天空之城 | 占地52亩，新增建筑面积25万平方米，打造主题酒店、特色餐饮、文化创意、影视旅游、博洛尼50宅总部等 | 结转续建 | 2020.06-2022.03 | 22.00 | 3.00 | 南楼封顶 |
| 4 | 吴江开发区 | 苏州天瑞金MAX科技园 | 占地150亩，新增建筑面积20万平方米 | 结转续建 | 2019.06-2023.06 | 10.00 | 3.50 | 二期竣工验收；三、四期完成40% |
| 5 | 吴江开发区 | 云梨路城市有机更新 | 改造建设运东大道-云联北路，其中云梨路主隧道全长约1584米，其中敞开段378米，暗埋段1206米 | 结转续建 | 2020.12-2023.12 | 10.00 | 2.50 | 主体建设 |
| 6 | 吴江开发区 | 苏州国际快速物流通道二期工程（东吴南路对接鲈乡北路） | 改建江兴路-柳胥路，新建柳胥路-联中路、联中路-兴中路 | 结转续建 | 2017.03-2021.12 | 8.47 | 1.70 | 基本完工 |
| 7 | 吴江开发区 | 博众精工自动化设备 | 占地123亩，新增建筑面积11.5万平方米，新购置智能组装及系统1套、智能仓储及系统1套等设备，年产自动化设备800套 | 结转续建 | 2019.11-2021.12 | 7.50 | 1.00 | 主体基本完成 |
| 8 | 吴江开发区 | 君盟生物医药创新性治疗用单克隆抗体产业化 | 占地36亩，新增建筑面积5.6万平方米，新建车间、设备用房、研发楼、职工宿舍、门卫 | 结转续建 | 2019.11-2021.11 | 5.00 | 2.00 | 完成机电安装及主要设备进场 |
| 9 | 吴江开发区 | 运东污水处理厂四期扩建及升级提标改造 | 新建4万吨/日污水处理设施；对已有6万吨/日污水处理设施进行提标改造 | 结转续建 | 2019.12-2021.12 | 3.50 | 1.80 | 基本完工 |
| 10 | 吴江开发区 | 花港新建路网 | 建设环湖路、湖滨北路、古塘路、半岛路、花港路 | 结转续建 | 2020.04-2021.12 | 1.60 | 1.00 | 基本完工 |
| 11 | 吴江开发区 | 翡翠河滨雅院 | 占地158.9亩，新增建筑面积11万平方米 | 结转续建 | 2018.06-2022.01 | 43.50 | 1.68 | 二期叠加交付，配套验收 |
| 12 | 吴江开发区 | 太湖朗峯商旅 | 占地177亩，新增建筑面积31.4万平方米 | 结转续建 | 2019.12-2023.12 | 40.44 | 4.00 | 主体完工 |
| 13 | 吴江开发区 | 河风印月华庭 | 占地171亩，新增建筑面积30万平方米 | 结转续建 | 2020.01-2023.02 | 38.20 | 13.20 | 部分主体完工 |
| 14 | 吴江开发区 | 湖湾天地 | 占地123亩，新增建筑面积29万平方米 | 结转续建 | 2019.12-2022.12 | 36.00 | 6.00 | 住宅主体结构封顶，商业区主体建设 |
| 15 | 吴江开发区 | 颂棠雅庭 | 占地25亩，新增建筑面积18万平方米，建造12幢普通住宅 | 结转续建 | 2019.03-2021.12 | 26.00 | 5.50 | 基本完工 |
| 16 | 吴江开发区 | 荣熙华庭 | 占地75亩，新增建筑面积5万平方米 | 结转续建 | 2019.09-2021.12 | 20.00 | 6.48 | 基本完工 |
| 17 | 吴江开发区 | 九雅花园 | 占地285.7亩，新增建筑面积12万平方米 | 结转续建 | 2019.09-2022.03 | 18.62 | 5.10 | 基本完工 |
| 18 | 吴江开发区 | 中建七局建设发展有限公司、亿融易建供应链公司总部、配套职工设施 | 占地182.6亩，建设总部经济及职工配套设施 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 36.89 | 26.00 | 部分主体完工 |
| 19 | 吴江开发区 | 恒力耕乐文化街区 | 该项目拟进行老街整体提升改造，保留历史风貌同时融入现代人文旅等多种商业形态，建设黄酒主体文化馆等多元吴江水乡特色景点，为同里镇打造集美食、展馆、文旅集市为一体的水乡特色街区 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 30.00 | 0.20 | 土建施工 |
| 20 | 吴江开发区 | 壹通无人机运输机 | 占地298亩，年产运输无人机300架 | 新开工 | 2021.06-2023.06 | 30.00 | 0.50 | 土建施工 |
| 21 | 吴江开发区 | 德尔新能源新材料产业园 | 占地174亩，新增建筑面积31.2万平方米 | 新开工 | 2021.04-2023.04 | 15.00 | 5.00 | 主体建设 |
| 22 | 吴江开发区 | 南玻集团设计、研发中心 | 占地82.4亩，建设南玻集团设计、研发中心 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 15.00 | 0.20 | 土建施工 |
| 23 | 吴江开发区 | 嘉群机械液压元件 | 占地165亩，新增建筑面积22万平方米，建设4栋三层厂房、仓库和液压件生产加工线，新购置数控车床、米勒焊机、加工中心等关键设备300台。年产液压元件35万件 | 新开工 | 2021.04-2023.04 | 9.59 | 2.81 | 完成主体建设50% |
| 24 | 吴江开发区 | 峻凌电子新型电子器件 | 占地55亩，新增建筑面积6万平方米，年产新型电子器件1200万片 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 7.17 | 5.00 | 完成主体建设80% |
| 25 | 吴江开发区 | 赛伍应用新材料 | 占地120亩，新增建筑面积6万平方米，年产功能性胶带900万平方米 | 新开工 | 2021.01-2022.01 | 7.00 | 3.00 | 完成建筑改造，设备安装 |
| 26 | 吴江开发区 | 微康生物益生菌 | 占地80亩，新增建筑面积10万平方米，年产200吨益生菌菌粉和1万吨微生态制剂等 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 7.00 | 2.00 | 主体结构完成 |
| 27 | 吴江开发区 | 和稷工业控制系统 | 占地26亩，年产电器成套柜5000台、工业机器人1500台 | 新开工 | 2021.02-2023.12 | 5.00 | 0.20 | 完成部分土建 |
| 28 | 吴江开发区 | 嘉诺智能设备 | 占地53亩，新增建筑面积7万平方米，年产智能垃圾分类设备（系统）1000套、工业机器人1万套、垃圾分类大数据系统100套等 | 新开工 | 2021.04-2023.04 | 4.50 | 2.50 | 主体建设 |
| 29 | 吴江开发区 | 苏州惠和智能制造创新港 | 占地84亩，新增建筑面积7.5万平方米 | 新开工 | 2021.06-2023.12 | 4.20 | 1.39 | 部分主体完工 |
| 30 | 吴江开发区 | 北明智能制造设备 | 占地40亩，新增建筑面积为4.5万平方米，年产病理检测设备500台、病理光学扫描设备500台 | 新开工 | 2021.04-2023.04 | 2.19 | 0.60 | 主体建设 |
| 31 | 吴江开发区 | 苏州厚盈科技产业 | 占地43亩，年产塑料制品600吨、光学扩散板2万吨 | 新开工 | 2021.06-2022.12 | 2.15 | 0.20 | 部分土建 |
| 32 | 吴江开发区 | 吴江南玻光伏玻璃 | 占地18亩，新增建筑面积2.5万平方米，年产2400万平方米光伏玻璃 | 新开工 | 2021.01-2021.08 | 2.01 | 1.60 | 基本完工 |
| 33 | 吴江开发区 | 福乐友机械设备 | 占地25亩，新增建筑面积3万平方米，年产伺服传动设备6万件 | 新开工 | 2021.04-2023.04 | 1.50 | 1.00 | 主体建设 |
| 34 | 吴江开发区 | 苏州绿瀚置业 | 占地226亩，新增建筑面积38.4万平方米 | 新开工 | 2021.09-2023.06 | 50.00 | 9.00 | 主体封顶 |
| 35 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 英诺赛科氮化镓 | 占地约368.6亩，新增建筑面积16.9万平方米，年产功率控制电路及半导体电力电子器件78万片 | 结转续建 | 2018.09-2023.12 | 60.00 | 5.60 | 一期项目正式投产 |
| 36 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 永鼎智慧科技产业园 | 占地155亩，新增建筑面积23万平方米，将年产光电子集成芯片1500万片 | 结转续建 | 2020.09-2023.09 | 50.00 | 3.00 | 主体建设 |
| 37 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 中国移动苏州数据中心（二期） | 占地103.4亩，新增建筑面积14.4万平方米 | 结转续建 | 2016.03-2022.06 | 16.80 | 4.00 | 二期主体建设 |
| 38 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 嘉乐城综合体二期 | 占地52.8亩，新增建筑面积22.9万平方米 | 结转续建 | 2020.06-2022.12 | 15.00 | 5.00 | 主体建设 |
| 39 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 永鼎光纤预制棒 | 占地67亩，新增建筑面积6.4万平方米，年产光纤预制棒600吨 | 结转续建 | 2019.01-2021.06 | 10.00 | 1.00 | 竣工投产 |
| 40 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 易商云仓储物流 | 占地155亩，新增建筑面积22万平方米，建设4层高标库 | 结转续建 | 2020.11-2022.11 | 8.47 | 1.50 | 主体建设 |
| 41 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 渔民公寓房 | 占地73亩，新增建筑面积7.8万平方米，计划安置740户 | 结转续建 | 2019.09-2021.12 | 3.90 | 0.50 | 基本完工 |
| 42 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 永鼎新能源汽车线束 | 占地40亩，新增建筑面积4万平方米，年产新能源汽车线束70万台 | 结转续建 | 2019.12-2022.04 | 3.10 | 1.00 | 项目试生产 |
| 43 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 太太乐智能供应链 | 占地55亩，新增建筑面积4.5万平方米，建设双层高标库 | 结转续建 | 2020.12-2022.12 | 3.00 | 1.00 | 主体建设 |
| 44 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 爱慕总部大楼 | 占地17.2亩，新增建筑面积3.4万平方米 | 结转续建 | 2019.01-2021.06 | 2.00 | 0.40 | 整体投运 |
| 45 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 顶津食品二期 | 占地52亩，新增建筑面积4万平方米 | 结转续建 | 2020.11-2022.11 | 1.20 | 0.50 | 主体建设 |
| 46 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 恒力长三角国际新材料产业基地 | 占地1286.82亩,新增建筑面积74万平方米，年产高端功能性聚酯薄膜100万吨 | 新开工 | 2021.05-2023.05 | 200.00 | 10.00 | 主体建设 |
| 47 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 中车交通绿色协同创新产业示范区（智能制造星舰） | 占地765亩，新增建筑面积130万平方米，建设共享技术中心、智能制造中心、检验检测中心、特种加工中心、地下数据中心与云仓等，年产智能升降系统10万套，核心部件30万套 | 新开工 | 2021.06-2025.12 | 86.00 | 20.00 | 开工建设 |
| 48 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 京东智能供应链 | 一期占地173亩左右，新增建筑面积12万平方米 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 8.00 | 2.00 | 开工建设 |
| 49 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角一体化示范区先行启动区环元荡美丽湖泊群 | 项目实施以元荡为中心的“一心、三带、多点”治理区域布局，区域总面积约100平方公里。项目围绕水系连通、清淤疏浚、河道清障、岸坡整治、水生态修复、河湖管护和景观人文建设 | 新开工 | 2020.08-2021.12 | 7.89 | 3.90 | 完成一期、二期工程 |
| 50 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 汾湖创新经济产业园 | 占地98.8亩，新增建筑面积12.7万平方米 | 新开工 | 2021.08-2023.12 | 7.20 | 0.50 | 开工建设 |
| 51 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 顺源•中关村长三角集成电路科技园 | 一期占地70亩，总建筑面积13万平方米 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 6.50 | 2.00 | 主体建设 |
| 52 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 黎里国际生态文旅示范区 | 全域旅游基础设施提升、文旅综合服务能力提质增效工程、文旅服务新业态培育 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 6.20 | 2.40 | 道路交通体系优化和湿地乡村配套提升 |
| 53 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角科大亨芯研究院 | 占地86亩，一期启动53.6亩 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 6.00 | 2.00 | 主体建设 |
| 54 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角生态绿色一体化发展示范先行启动区-吴江黎里镇污水处理提质增效 | 污水收集系统改造完善工程；建设排水管理信息系统工程以及新建1万吨/日工业废水处理厂一座 | 新开工 | 2020.12-2022.12 | 5.90 | 0.80 | 西部污水厂完成主体建设 |
| 55 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 平安广丰旗长三角科技产业园 | 占地115亩，总建筑面积19.5万平方米。其中一期占地85.26亩，新增建筑面积8.5万平方米 | 新开工 | 2021.03-2022.10 | 5.00 | 2.00 | 主体建设 |
| 56 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 浦港路大桥 | 新改建主桥、引桥、梯道、辅道、机动车道、318国道、非机动车道及管线 | 新开工 | 2021.06-2023.12 | 4.90 | 0.80 | 完成各项批复，进场施工 |
| 57 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 太浦河共保联治江苏先行工程 | 包含黎里老镇区太浦河两岸、汾湖北岸及圆顶地块湾口3个核心段。重点建设生态修复、绿化景观、绿道联通、文化提升、美丽乡村、水工完善等 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 3.50 | 3.50 | 基本完工 |
| 58 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 集创北方华东区总部 | 占地35.8亩，新增建筑面积5万平方米 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 3.00 | 1.00 | 主体建设 |
| 59 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角一体化启动区（汾湖）市政基础设施工程 | 道路、排水及配套设施改造 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 3.00 | 0.70 | 完成项目的24% |
| 60 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 长三角一体化示范区乡村振兴美丽吴江样板区 | 善湾村实施村庄更新打造、钟家荡周边自然村庄的精品化建设提升、周边农业产业用地及公共服务区域的整体打造和产业引入等 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 2.50 | 1.50 | 完成元荡村礼堂和钟家荡片区湖泊提升、观光陆路和水路建设 |
| 61 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 麦格尼特加速器 | 占地19亩，新增建筑面积4.5万平方米，年产加速器1000套 | 新开工 | 2021.01-2023.01 | 2.00 | 0.50 | 主体建设 |
| 62 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 德普智能科技汽车配件 | 占地15亩，新增建筑面积2.3万平方米，年产汽车配件1000万件 | 新开工 | 2021.03-2023.01 | 1.30 | 0.50 | 基础施工 |
| 63 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 洋砂荡东M地块保利房产 | 占地152亩，新增建筑面积24.6万平方米 | 新开工 | 2021.01-2023.01 | 29.00 | 10.40 | 主体建设 |
| 64 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 工力地块新天地房产 | 占地67.37亩，新增建筑面积8万平方米 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 14.04 | 5.00 | 主体建设 |
| 65 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 洋砂荡s地块威地房产 | 占地102亩，新增建筑面积17.3万平方米 | 新开工 | 2021.03-2023.03 | 15.00 | 5.00 | 主体建设 |
| 66 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 洋砂荡东N地块丰实房产 | 占地62亩，新增建筑面积9.6万平方米 | 新开工 | 2021.01-2023.01 | 12.00 | 4.00 | 主体建设 |
| 67 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 光明北地块绿杰房产 | 占地60亩，新增建筑面积10万平方米 | 新开工 | 2021.01-2023.01 | 12.00 | 4.00 | 主体建设 |
| 68 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 国家先进功能纤维创新中心 | 新建研发大楼及实验室；新建阻燃及功能性纤维聚合、纺丝中试线 | 结转续建 | 2020.06-2023.12 | 11.50 | 4.00 | 实验室主体封顶；中试基地建成投产 |
| 69 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 吴江盛泽2×100MW级燃机热电联产工程 | 规划2×100MW级燃气—蒸汽联合循环发电机组，承担全镇东片以及北片所有企业生产用汽及居民生活采暖用热 | 结转续建 | 2019.01-2021.12 | 10.66 | 5.00 | 建成投用 |
| 70 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛恒化纤差别化功能性涤纶海岛纤维（二期） | 占地12.9亩，新增建筑面积6万平方米，新购置进口设备615台（套），项目建成后，年产差别化功能性涤纶海岛纤维16万吨 | 结转续建 | 2020.10-2021.12 | 2.14 | 1.42 | 土建完工 |
| 71 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 佳力高纤超仿真功能性纤维技术改造 | 占地36亩，新增建筑面积2.8万平方米，新购置日本TMT高速加弹机12台，年产超仿真功能性纤维1.48万吨 | 结转续建 | 2020.01-2023.12 | 2.00 | 0.80 | 主体结构完成 |
| 72 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽镇南部工业区4万吨/日污水处理及中水回用工程 | 占地47亩，新增建筑面积2500平方米，新建南部工业区4万吨/日污水处理厂 | 结转续建 | 2019.12-2021.12 | 1.40 | 1.00 | 主体建设 |
| 73 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 千健国科公司上市总部、大健康领域专业研发中心及生产基地 | 占地584亩，其中总部科研大楼用地84亩，生产基地一期建设250亩。主要为大健康科研企业提供研发及服务外包，主要针对医疗器械、诊断产品、生物制品、医药制剂等领域进行定制开发并产业化生产 | 新开工 | 2021.09-2023.12 | 100.00 | 6.00 | 开工建设 |
| 74 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛虹集团印染搬迁入园一期工程 | 占地549亩，新增建筑面积66.7万平方米，将年产梭织印染布11.86万米、针织印染布1.5万吨 | 新开工 | 2021.08-2025.12 | 38.50 | 1.20 | 开工建设 |
| 75 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 恒力年产40万吨高性能特种涤纶工业丝 | 引进固相增粘设备、高性能工业丝纺丝生产线、配套公用辅助设施及检测设备 | 新开工 | 2021.09-2023.12 | 35.00 | 3.00 | 推进前期工作 |
| 76 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 岭郅智慧供应链产业园 | 占地210亩，总建筑面积为30万平方米，建设销售展示中心、研发办公中心、仓储分拨中心等 | 新开工 | 2021.04-2023.04 | 20.77 | 5.00 | 完成部分厂房建设，部分设备到位 |
| 77 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 长三角（盛泽）现代供应链产业园 | 占地488亩，拟建成约27万平方米现代化仓库，其中部分按需求定制为自动化库。并将原停用码头改造为综合码头，设计年吞吐量4万吨，开通至上海洋山港水路运输 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 20.00 | 5.00 | 开工建设 |
| 78 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 滨水生态廊道及周边区域基础设施建设 | 建成4.8公里滨水生态廊道（目澜洲公园至运河公园）及周边区域综合利用开发 | 新开工 | 2021.06-2025.12 | 20.00 | 3.00 | 先导段建设完成 |
| 79 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 丽格广场 | 占地54.71亩，含商业综合体、holiday inn酒店、酒店式公寓 | 新开工 | 2021.01-2024.12 | 10.00 | 7.00 | 部分结构封顶 |
| 80 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 盛泽漾滨名苑安置房 | 占地34.8亩，新增建筑面积约6.4万平方米 | 新开工 | 2021.09-2023.12 | 3.50 | 1.20 | 完成地下工程 |
| 81 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 中联环总部 | 新增建筑面积4.9万平方米 | 新开工 | 2021.06-2023.12 | 3.00 | 0.80 | 开工建设 |
| 82 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 江苏盛泽医院公共卫生综合楼 | 占地38亩，新增建筑面积3.33万平方米，计划新建主楼一栋，共设床位350张左右 | 新开工 | 2021.05-2023.12 | 3.00 | 1.30 | 完成地下工程 |
| 83 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 绸都大道西侧2#地块住宅 | 占地79.13亩，新增建筑面积14.7万平方米 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 17.40 | 15.00 | 开工建设 |
| 84 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 绸都大道西侧1#地块住宅 | 占地73.48亩，新增建筑面积13.6万平方米 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 16.60 | 10.00 | 开工建设 |
| 85 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 国测苏州吴江智慧城市产业化基地 | 占地2000亩，新增建筑面积200万平方米，引入数据采集、数据分析、数据服务与应用、空间测量、卫星导航定位、遥感探测等地理信息行业龙头企业，建设智慧城市产业化基地 | 结转续建 | 2017.09-2026.12 | 200.00 | 4.00 | 部分主体完工 |
| 86 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州绿地中心 | 占地55.3亩，新增建筑面积33万平方米，包括酒店、公寓、办公和商业等 | 结转续建 | 2013.04-2022.06 | 30.90 | 3.00 | 主楼完成，裙房幕墙安装完成90% |
| 87 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 亨通文化旅游 | 占地144亩，新增建筑面积28万平方米，打造精品梦幻室内儿童乐园 | 结转续建 | 2020.06-2022.12 | 23.80 | 3.00 | 鲸奇馆基本完工，酒店开工建设 |
| 88 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州德尔亚洲碳谷 | 占地96.9亩，新增建筑面积28万平方米 | 结转续建 | 2018.10-2022.06 | 20.00 | 2.00 | 室内水电消防安装，外墙装饰施工 |
| 89 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 德尔巢代产业园 | 占地83.9亩，新增建筑面积11.2万平方米，打造智能居家生活全产业链，巢代C2F互联网家居平台 | 结转续建 | 2020.09-2023.09 | 12.00 | 2.00 | 完成主体建设40% |
| 90 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州大学未来校区（一期） | 占地216亩，新增建筑面积 11.5万平方米，新建综合楼、学院楼、食堂、学生宿舍、教工公寓、体育馆、行政楼等 | 结转续建 | 2019.11-2023.09 | 11.00 | 4.00 | 主体建设 |
| 91 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 启迪苏州吴江科技信息产业基地 | 占地193亩，新增建筑面积24万平方米，引进移动互联、软件、大数据、云计算、电子出版与影视科技、数字出版等龙头企业 | 结转续建 | 2018.01-2020.05 | 10.40 | 1.00 | 部分主体完工 |
| 92 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段） | 大堤达标加固（改建）24.7公里；新（改）建口门建筑物26座；新建避风港3座；行洪通道贯通工程8.7公里；入湖河道整治工程11条共14.7公里，护岸整修18.3公里 | 结转续建 | 2018.03-2021.12 | 10.20 | 1.20 | 基本完工 |
| 93 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 亨通苏州湾大数据智慧产业基地 | 占地180.8亩，新增建筑面积27.7万平方米，产业方向为大数据、物联网、云计算、软件等 | 结转续建 | 2018.10-2022.12 | 10.00 | 2.00 | 二标段一期交付 |
| 94 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 步步高大数据人工智能产业园 | 占地76亩，新增建筑面积12万平方米，建设大数据、人工智能、软件信息等产业集聚的产业园 | 结转续建 | 2018.11-2021.06 | 4.00 | 1.50 | 基本完工 |
| 95 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 凯伦总部 | 占地13.1亩，新增建筑面积4.7万平方米 | 结转续建 | 2019.11-2021.12 | 2.80 | 1.00 | 主体完工 |
| 96 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 江苏有线吴江分公司综合业务大楼 | 占地10亩，新增建筑面积2.8万平方米，包括办公楼及机房 | 结转续建 | 2020.03-2021.12 | 2.38 | 1.58 | 基本完工 |
| 97 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州绿沄置业住宅 | 占地64.7亩，新增建筑面积9.6万平方米，住宅及配套用房 | 结转续建 | 2020.03-2023.06 | 18.00 | 11.40 | 主体完工 |
| 98 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 恒力·苏州湾国际企业中心 | 新增建筑面积126万平方米，建设科研、办公、人才公寓等 | 新开工 | 2021.01-2026.12 | 100.00 | 15.00 | 主体建设 |
| 99 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 中车城市捷运产业总部基地 | 新增建筑面积20.3万平方米，建设科研用房及配套商业 | 新开工 | 2021.01-2023.10 | 24.00 | 9.00 | 科研楼结构完成50% |
| 100 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 顺丰长三角创新中心 | 占地194.5亩，新增建筑面积18万平方米，建设科技产业园 | 新开工 | 2021.01-2022.06 | 11.00 | 3.80 | 主体建设 |
| 101 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 润源总部研发中心及智能装备产业基地 | 占地41.5亩，新增建筑面积6万平方米 | 新开工 | 2021.01-2021.06 | 5.00 | 2.50 | 部分主体完工 |
| 102 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 五方光电研发中心及生产中心扩建 | 占地72亩，新增建筑面积5.6万平方米，扩建研发中心及生产中心 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 3.60 | 3.60 | 车间改造完成，投入使用 |
| 103 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 百度AI（吴江）赋能科技产业园 | 占地30亩，新增建筑面积4万平方米，计划入驻百度智慧城市华东研发中心、人工智能体验中心、苏州产业技术研究院等高科技产业项目 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 1.50 | 1.00 | 部分主体完工 |
| 104 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州绿游住宅 | 占地97亩，新增建筑面积13.1万平方米，住宅及配套用房 | 新开工 | 2021.03-2023.10 | 24.50 | 18.20 | 部分主体完工 |
| 105 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 苏州绿立商住及公共管理与公共服务用房 | 占地96.9亩，新增建筑面积17.8万平方米 | 新开工 | 2021.01-2023.06 | 23.80 | 15.80 | 主体完工 |
| 106 | 东太湖度假区 （太湖新城） | 天健地产住宅 | 占地86.8亩，新增建筑面积11.5万平方米，住宅及配套用房 | 新开工 | 2021.01-2023.02 | 23.00 | 17.70 | 主体完工 |
| 107 | 七都镇 | 凯伦建材高分子防水材料 | 占地188亩，新增建筑面积10万平方米，建设10条高分子防水材料生产线，年产各类高分子防水材料1亿平方米 | 结转续建 | 2020.03-2022.12 | 15.00 | 6.00 | 部分建成投产 |
| 108 | 七都镇 | 浦江源生态风景区 | 沿太湖景观、湿地、闸站等设施改造，沿太湖避风港等项目建设 | 结转续建 | 2017.01-2022.12 | 5.00 | 2.00 | 部分完工 |
| 109 | 七都镇 | 江村综合提升示范工程 | 占地1300亩，塑造旧江村、老江村、新江村IP，打造融合江村文化、突出江村特色的文化研学游览路径，打造3个特色主题公园，TED讲堂、创新工场、学术中心等项目 | 结转续建 | 2020.01-2023.12 | 5.00 | 1.50 | 部分完工 |
| 110 | 七都镇 | 亨通凯莱酒店二期 | 占地24.5亩，新增建筑面积1.9万平方米，建设精品酒店 | 结转续建 | 2019.03-2021.12 | 2.50 | 1.00 | 建成投用 |
| 111 | 七都镇 | 欧菲尔智能化工业机器人 | 占地49.5亩，新增建筑面积6.4万平方米，新购置机器人组装线2条、CNC120台、压铸机8台，年产智能化工业机器人2000套 | 结转续建 | 2019.01-2021.12 | 2.50 | 0.60 | 建成投产 |
| 112 | 七都镇 | 德尔未来智能仓储物流 | 占地40.4亩，新增建筑面积3万平方米 | 结转续建 | 2020.01-2022.12 | 2.50 | 1.00 | 部分完工 |
| 113 | 七都镇 | 如家小镇乡野趣乐部 | 占地580亩，对原有建筑改建修复，打造研学培训拓展基地，新增会议中心、研学博物馆、餐饮中心、研学培训设备等 | 结转续建 | 2019.06-2022.12 | 2.00 | 0.50 | 部分完工 |
| 114 | 七都镇 | 轻旅驿高端精品酒店 | 占地10亩，新增建筑面积1万平方米，建设精品酒店 | 结转续建 | 2019.06-2021.12 | 2.00 | 1.00 | 装修基本结束 |
| 115 | 七都镇 | 靓香倩服装 | 占地12亩，新增建筑面积2.45万平方米，年产服装98万件 | 结转续建 | 2020.09-2022.12 | 2.00 | 0.70 | 部分完工 |
| 116 | 七都镇 | 明珠纺织技改 | 占地10亩，新增建筑面积2.7万平方米，车间提档升级后打造智能化车间 | 结转续建 | 2020.09-2022.12 | 1.50 | 0.60 | 部分完工 |
| 117 | 七都镇 | 茶家扇功能性新材料智造基地 | 占地90亩，新增建筑面积5万平方米，打造半导体材料、功能性纤维、高分子功能性材料的研发和智能制造基地 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 6.50 | 1.00 | 完成前期准备工作 |
| 118 | 七都镇 | 通用智能电梯 | 占地64亩，新增建筑面积3.3万平方米，年产智能电梯6000台，建设技术研发中心和实验室 | 新开工 | 2021.02-2022.12 | 5.00 | 2.00 | 主体建设 |
| 119 | 七都镇 | 吴溇老街综合改造及环境提升工程 | 改建吴溇港沿岸建筑1.7万平方米、廊亭720平方米、桥梁4座、道路900米；新建雨水管990米、污水管990米等；改造入口景观、环湖路景观、导视系统、亮化工程、补种水生植物等景观 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 3.00 | 1.00 | 部分完工 |
| 120 | 七都镇 | 凯伦度假酒店 | 占地20.3亩，新增建筑面积1.7万平方米，打造高品质园林酒店 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 3.00 | 0.50 | 部分完工 |
| 121 | 七都镇 | 强瓷电子智能手机终端配件 | 占地12亩，新增建筑面积8000平方米，生产智能手机终端配件5000万件 | 新开工 | 2021.03-2022.12 | 1.30 | 0.50 | 部分完工 |
| 122 | 七都镇 | 新恒通集团新建车间 | 占地15亩，新增建筑面积1.2万平方米,生产通信材料 | 新开工 | 2021.03-2022.12 | 1.20 | 0.60 | 部分完工 |
| 123 | 七都镇 | 环长漾生态环境整治工程 | 开展联漾村、光荣村、开弦弓村村庄规划编制、生态环境综合整治、提升农村基础设施覆盖率，完善公共服务基层设施 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 1.20 | 0.60 | 部分完工 |
| 124 | 七都镇 | 原神力地块住宅 | 占地95亩，新增建筑面积10万平方米，新增住宅1000余套 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 16.00 | 5.00 | 基础施工 |
| 125 | 桃源镇 | 步步高互联网产业园 | 占地82.41亩，新增建筑面积10.18万平方米 | 结转续建 | 2019.04-2022.08 | 10.00 | 2.50 | 完成部分主体建设 |
| 126 | 桃源镇 | 桃源生态科技产业园 | 规划总面积26.83平方公里，着力打造以桃源生态科技产业园为中心的产业格局，产业园分北区和南区 | 结转续建 | 2019.01-2022.12 | 10.00 | 1.50 | 完成集宿楼、标准厂房、道路建设、绿化提升、邻里中心、基础设施改造等 |
| 127 | 桃源镇 | 远洋地产商品住宅 | 占地105亩，新增建筑面积12.6万平方米 | 结转续建 | 2019.01-2021.06 | 15.00 | 3.00 | 竣工销售 |
| 128 | 桃源镇 | 观云四季庭住宅 | 占地59.5亩，新增建筑面积8万平方米 | 结转续建 | 2019.01-2021.12 | 8.00 | 3.00 | 基本完工 |
| 129 | 桃源镇 | 融创桃源国际生态文旅度假区（一期） | 新增建筑面积8万平方米,建设民宿集群、精品酒店、农业示范区、文创街区、艺术中心、亲子度假、田园康养、旅游配套设施等 | 新开工 | 2021.02-2025.12 | 50.00 | 10.00 | 完成民宿集群、文创街区主体结构、农业示范区基础设施 |
| 130 | 桃源镇 | 苏州嘉盛源长装配式材料 | 占地143亩，新购置国产球磨机、搅拌装置、切割机等设备366台（套），年产装配式材料30万立方米 | 新开工 | 2020.03-2021.12 | 5.00 | 1.50 | 完成厂房建设 |
| 131 | 桃源镇 | 华源控股智能包装产业园（一期） | 占地59.91亩，新增建筑面积4万平方米 | 新开工 | 2021.03-2022.12 | 3.50 | 1.50 | 基础施工 |
| 132 | 桃源镇 | 乐庭家居总部 | 占地55.54亩，打造功能性总部，提升品牌影响力和竞争力 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 2.10 | 1.50 | 主体建成 |
| 133 | 桃源镇 | 小微产业园 | 占地26亩，新建厂房3.3万平方米，引进智能装备制造企业 | 新开工 | 2021.03-2021.12 | 0.80 | 0.50 | 基础施工 |
| 134 | 震泽镇 | 礼德高性能高分子环保滤材 | 占地35亩，研发生产各类高性能过滤网及材料，年产高分子滤网100万平方米 | 结转续建 | 2019.06-2022.12 | 6.00 | 2.00 | 主体完工 |
| 135 | 震泽镇 | 齐聚科技新材料 | 占地17.3亩，新增建筑面积2.5万平方米 | 结转续建 | 2020.06-2021.12 | 3.00 | 1.50 | 主体完工 |
| 136 | 震泽镇 | 快鸭港南延工程 | 打通快鸭港与南横街及十字漾路 | 结转续建 | 2020.01-2021.12 | 1.00 | 0.50 | 全部完工 |
| 137 | 震泽镇 | 震泽装配式建筑产业园（一期） | 占地125.6亩，总建筑面积4.9万平方米，通过盘活整合现有的社会闲置厂房，对园区进行改造升级，引入两家装配式建筑抱团企业 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 1.50 | 1.50 | 企业入园生产 |
| 138 | 震泽镇 | 震泽装配式建筑产业园（二期） | 占地128.74亩，对原友谊科技地块进行重新规划设计，改建适合装配式建筑的厂房 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 6.00 | 3.00 | 开工建设 |
| 139 | 震泽镇 | 震泽镇水系恢复及古镇保护工程 | 古镇水系及沿河建筑恢复，古建筑综合保护及利用，古镇区综合整治及运营 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 15.00 | 2.00 | 完成拆迁和图纸设计规划 |
| 140 | 震泽镇 | 麻漾新城商业邻里中心 | 占地26亩，新增建筑面积2万平方米，建设菜场、超市、娱乐等社区配套 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 5.00 | 3.00 | 主体建成 |
| 141 | 震泽镇 | 滨河花园安置小区 | 占地29亩，新增建筑面积3.2万平方米 | 新开工 | 2020.10-2022.12 | 3.00 | 1.50 | 开工建设 |
| 142 | 震泽镇 | 博昱金属高精度新材料 | 占地20.7亩，新增建筑面积2.6万平方米，年产高精度金属新材料2万吨 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 3.00 | 1.00 | 开工建设 |
| 143 | 震泽镇 | 祥益功能性面料 | 技改项目，占地35亩，新增建筑面积3.8万平方米 | 新开工 | 2020.01-2021.12 | 3.00 | 1.50 | 建成投产 |
| 144 | 震泽镇 | 震泽镇教育惠民工程 | 占地60亩，总建筑面积1.6万平方米，震泽实验小学本部原址拆除重建及震泽中学周边道路修复、临时停车场改造工程、校区南侧征收等 | 新开工 | 2020.06-2022.06 | 1.70 | 1.30 | 开工建设 |
| 145 | 震泽镇 | 捷力新能源锂电池涂布膜 | 占地10.2亩，年产锂电池涂布膜6000万平方米 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 1.50 | 1.50 | 建成投用 |
| 146 | 震泽镇 | 博骄重型机械配件 | 占地16亩，年产轮式挖掘机5000台、工程机械配件50万套 | 新开工 | 2020.11-2021.06 | 1.00 | 1.00 | 建成投产 |
| 147 | 震泽镇 | 宏洋纺织布艺检测中心 | 占地15亩，新增建筑面积2万平方米，购置一批国产设备和1套进口品检流水线 | 新开工 | 2020.05-2022.12 | 1.00 | 0.50 | 主体完工 |
| 148 | 震泽镇 | 田园乡村整合提升 | 位于震泽镇湿地片区4个行政村（齐心村、众安桥村、金星村、三扇村）的文旅项目及配套 | 新开工 | 2020.12-2021.12 | 1.00 | 1.00 | 建成投用 |
| 149 | 震泽镇 | 麻漾新城中梁地产 | 占地100亩，新增建筑面积12万平方米 | 新开工 | 2020.07-2022.12 | 15.00 | 4.50 | 开工建设 |
| 150 | 平望镇 | 港虹50万吨差别化功能性纤维及配套智能加弹 | 占地432亩，新增建筑面积25万平方米，新购置高速卷绕机、加弹机等设备。其中，一期占地232亩，主要建设年产20万吨差别化功能性纤维，配套建设年产12万吨加弹差别化纤维；二期占地200亩，主要建设年产20万吨差别化功能性纤维 | 结转续建 | 2019.11-2022.12 | 50.00 | 5.00 | 二期20万吨项目厂房建设，部分设备安装 |
| 151 | 平望镇 | 中鲈科技园功能配套 | 占地50亩，建设配套中心及产品展示、销售、交流信息平台，人才公寓、保税物流、胜墩村改造、工业污水处理厂等 | 结转续建 | 2015.06-2022.12 | 20.00 | 1.50 | 部分主体完工 |
| 152 | 平望镇 | 天辰冷链物流 | 占地140亩，新增建筑面积27万平方米，新购置制冷设备10套 | 结转续建 | 2020.03-2021.12 | 8.50 | 3.00 | 主体竣工、装修完成 |
| 153 | 平望镇 | 中广核医用加速器智能制造基地 | 占地500亩，一期用地50亩，新增建筑面积40万平方米，年产医用回旋加速器35台、工业电子加速器58台 | 结转续建 | 2020.11-2022.11 | 5.00 | 2.00 | 主体建设 |
| 154 | 平望镇 | 庙头田园综合体 | 乡邻中心、民宿、福禄大道、丝绸大道、田园小综合体、高标准农田建设；完成米约中心米文化展示提档升级；东入口景观建设；华佳蚕桑基地建设；果园基于现状提升等 | 结转续建 | 2018.03-2028.12 | 4.67 | 0.25 | 后港完成亲子组团（新建）、四季主题民宿、生态泳池、爱情主题民宿、野奢民宿建设。推进东入口景观建设、华佳蚕桑基地建设和果园基于现状的改造和提升 |
| 155 | 平望镇 | 中鲈科技PET再生纤维 | 总建筑面积6万平方米，引进进口卷绕设备192台等,年产PET再生纤维6万吨 | 结转续建 | 2020.03-2021.10 | 4.00 | 2.50 | 竣工投用 |
| 156 | 平望镇 | 丰望仓储 | 占地91亩，新增建筑面积8万平方米 | 结转续建 | 2020.01-2021.12 | 3.64 | 2.84 | 竣工投用 |
| 157 | 平望镇 | 绿色智能铸造产业园 | 占地200亩，新增建筑面积5万平方米，年产铸件3万吨 | 结转续建 | 2019.10-2021.05 | 3.00 | 1.50 | 完成厂房建设 |
| 158 | 平望镇 | 太浦大道跨运河桥梁 | 道路西起江城大道，东至G524，全长1000米，含桥梁一座 | 结转续建 | 2020.08-2023.12 | 3.00 | 1.00 | 完成工程量30% |
| 159 | 平望镇 | 华源中鲈包装 | 占地40亩，新增建筑面积3.5万平方米，新购置印刷机6台、涂布机6台、裁剪机2台等设备，年产彩印包装铁皮6万吨 | 结转续建 | 2020.10-2022.10 | 2.00 | 1.50 | 主体完工 |
| 160 | 平望镇 | 运河景区改造提升 | 南大街中后段及姚家弄、陈家弄片区改造提升，景区入口（运河驿站）改造，改造老粮仓，引入精品业态 | 结转续建 | 2020.06-2021.06 | 2.00 | 0.20 | 推进南大街中后段、姚家弄、陈家弄片区改造，景区入口改造 |
| 161 | 平望镇 | 新中联欧美工业智造产业园 | 占地122亩，新增建筑面积不少于6.5万平方米 | 新开工 | 2021.03-2022.06 | 7.00 | 2.00 | 主体基本完成 |
| 162 | 平望镇 | 平望运河文体中心 | 占地40亩，总建筑面积4.9万平方米，建设内容包含停车场、图书馆、健身馆、电影院、商业配套等 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 3.85 | 1.50 | 完成工程量的30%，完成地下室工程及部分主体建筑。 |
| 163 | 平望镇 | 运浦湾启动区 | 总规划面积3.5平方公里。农文旅融合，打造美丽产业体验带和花样生活旅居带 | 新开工 | 2021.05-2024.12 | 3.00 | 0.50 | 完成运浦湾生态廊道建设、灯塔花园、文化展示馆建设 |
| 164 | 平望镇 | 江苏澳盛碳纤维功能新材料 | 占地21.5亩，新增建筑面积4.1万平方米，新增碳纤维拉挤生产线30条等，年产7.5亿元碳纤维功能新材料 | 新开工 | 2021.01- 2023.06 | 3.00 | 1.00 | 主体建设 |
| 165 | 平望镇 | 朗电机器人自动化装备智能制造 | 占地20亩，新增建筑面积2万平方米，年产自动化设备3500台 | 新开工 | 2021.01-2022.06 | 2.00 | 1.00 | 主体完工 |
| 166 | 平望镇 | 汇山科技智能机械设备 | 占地31.2亩，新增建筑面积2.5万平方米，引进智能化生产线2条，年产成套设备20台（套） | 新开工 | 2021.06-2022.06 | 1.58 | 0.50 | 基础施工 |
| 167 | 平望镇 | 港虹纤维新建研发中心大企业研究院 | 占地20亩，新增建筑面积2万平方米，新建大企业研究院 | 新开工 | 2021.06-2022.06 | 1.50 | 0.50 | 基础施工 |
| 168 | 平望镇 | 苏州诚骏科技智能化3C部件生产线改造 | 占地20亩，新增建筑面积2.5万平方米，引进20条智能化钣金生产线，年产3C部件5000万件 | 新开工 | 2021.03-2021.12 | 1.20 | 0.70 | 基建完成，部分设备引进 |
| 169 | 交通运输局 | 沪苏湖铁路 | 52.2公里铁路新建工程 | 结转续建 | 2020.06-2024.12 | 142.10 | 18.00 | 基本完成征拆工作，全面推进桥梁基础和下部结构施工 |
| 170 | 交通运输局 | 605省道吴江同里至黎里段改扩建工程 | 17.5公里快速化改造 | 结转续建 | 2020.01-2023.12 | 49.60 | 2.00 | 先导段完成，其余段落开工建设 |
| 171 | 交通运输局 | 江陵路快速化改造一期工程（S230-苏嘉杭高速） | 6.85公里快速化改造 | 结转续建 | 2020.05-2023.12 | 42.28 | 5.00 | 基本完成桥梁下部结构施工 ，推进上部结构施工 |
| 172 | 交通运输局 | 凯旋广场（轨交4号线松陵大道综合交通枢纽） | 总建筑面积25.7万平方米综合交通枢纽建设 | 结转续建 | 2016.01-2022.12 | 31.60 | 5.00 | 主体结构基本完工，推进内部装修、幕墙施工 |
| 173 | 交通运输局 | 苏申外港线（江苏段）航道整治工程 | 12.5公里三级航道整治工程 | 结转续建 | 2020.01-2021.12 | 2.64 | 1.30 | 完成建设 |
| 174 | 交通运输局 | 苏州至台州高速公路七都至桃源段新建工程（含华天路西延） | 18.2公里高速公路新建工程 | 新开工 | 2021.07-2024.12 | 66.52 | 5.00 | 开工建设 |
| 175 | 交通运输局 | 通苏嘉甬铁路 | 22.2公里铁路新建工程 | 新开工 | 2021.07-2025.12 | 63.96 | 2.00 | 开工建设 |
| 176 | 交通运输局 | 长湖申线（江苏段）航道整治工程 | 22.7公里三级航道整治工程 | 新开工 | 2021.07-2024.12 | 14.29 | 2.00 | 开工建设 |
| 177 | 交通运输局 | 下穿沪苏湖铁路地方道路改造工程 | 12处涉铁项目节点改造工程 | 新开工 | 2021.07-2024.12 | 2.40 | 0.10 | 推进前期工作，部分路段开工 |
| 178 | 交通运输局 | 农村公路及桥梁大中修改造和“四好农村路”建设 | 农路、农桥改造、安保工程及县道管养工程 | 新开工 | 2021.07-2022.06 | 1.10 | 1.10 | 开工建设 |
| 179 | 住建局 | 老旧小区试点改造提升 | 完成全区29个老旧小区改造提升项目 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 3.67 | 3.67 | 完成29个老旧小区改造提升项目（包括4个试点项目) |
| 180 | 住建局 | 康居村建设 | 在全区范围内建设89个康居村（以自然村为单位）。建设内容包括村庄环境整治、生态提升、风貌保护、基础设施完善以及公共服务提升等方面，全面提升村民的幸福感和获得感，为吴江的乡村振兴打上“美丽底色” | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 2.61 | 2.61 | 基本完工 |
| 181 | 住建局 | 吴江区阅湖大道（绿轴）人防工程 | 总建筑面积2万平方米，其中人防工程建筑面积1.2万平方米 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 1.48 | 0.35 | 基本完工 |
| 182 | 城管局 | 吴江区生活垃圾焚烧发电扩容建设 | 新增处理规模3000吨/天，其中生活垃圾1500吨/天、与生活垃圾相近的一般工业固体废物1500吨/天 | 结转续建 | 2019.03-2021.12 | 17.02 | 8.54 | 竣工投产 |
| 183 | 城管局 | 农村“厕所革命” | 完成全区2100座农村公厕的新改建任务 | 结转续建 | 2020.01-2022.12 | 3.15 | 0.50 | 完成350座农村公厕建改任务 |
| 184 | 城管局 | 全区架空线整治和入地 | 对全区重要道路、重点片区的架空线进行整治和入地 | 新开工 | 2021.03-2023.12 | 12.00 | 3.00 | 完成地下管网综合管理信息平台搭建、打造2个架空线整治示范片区，完成19+N条道路、29+N个老旧小区架空线整治和入地，探索形成架空线整治和入地吴江经验 |
| 185 | 水务局 | 供水设施改造 | 农村低压区供水管网改造，老旧住宅小区二次供水改造，老旧小区供水管网改造 | 结转续建 | 2020.01-2025.12 | 5.70 | 1.60 | 完成40个老旧小区供水管网、二次供水设施改造 |
| 186 | 水务局 | 全区农田水利工程 | 新建、改建水闸泵站，圩堤加高加固；清淤疏浚河道等 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 1.20 | 1.20 | 基本完工 |
| 187 | 教育局 | 吴江区学校建设 | 推进各区镇建设运河实验学校、吉市路幼儿园、盛泽新城实验小学（幼儿园）、苏州中学苏州湾校区、南师大附属小学及幼儿园、轨道枢纽小学、轨道枢纽幼儿园、红星美凯龙幼儿园、金域华府幼儿园、桃源幼儿园、七都庙港幼儿园、坛丘小学（幼儿园）、震泽实验小学本部教学楼等项目；负责吴江高级中学和盛泽中学改扩建项目 | 结转续建 | 2019.07-2023.08 | 33.25 | 14.19 | 部分项目建成投用 |
| 188 | 卫健委 | 吴江区中医医院异地新建工程 | 占地60亩，新增建筑面积10万平方米，建设门诊医技综合楼、住院楼及附属配套设施 | 结转续建 | 2020.07-2022.10 | 9.00 | 3.00 | 主体结构工程完成 |
| 189 | 公安局 | 新一代雪亮技防工程 | 以智慧家园、智慧校园、疫情防控等群众最关心、最关注的民生需求为重点，综合服务交通、教育、公安、应急管理、城市管理等部门，全面升级、新增视频监控等感知设备。通过对全区老旧小区技防改造升级，确保群众住得安全；对全区校园重点部位技防升级，确保校园安全；对全区道路交通安全管理进行优化升级，确保群众出行安全。通过一系列服务民生、保障民生的项目，为提升城市能级、核心竞争力提供平安保障 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 3.00 | 1.50 | 完成一期建设 |
| 第二部分 | 前期项目 |  |  | 16个 |  | 567.5 |  |  |
| 190 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 绿地AI创新产业复合社区 | 打造人工智能产业园和城市功能配套区，导入人工智能产业资源，建设绿地科技宅、星级酒店、亲水体验商街等配套设施 | 前期项目 | 2021-2024 | 200.00 |  | 首开区工程施工 |
| 191 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 奕斯伟长三角“芯”科技产业园 | 占地200亩,引入集成电路芯片设计、5G和人工智能等产业 | 前期项目 | 2021-2023 | 10.00 |  | 完成土地挂牌上市 |
| 192 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 高铁新城基础设施及地下空间利用 | 建设高铁新城站、地下空间、基础设施等 | 前期项目 | 2021-2025 | 20.00 |  | 推进前期工作 |
| 193 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 汾湖人家6号地块 | 占地63亩，新增建筑面积12.2万平方米，计划748套 | 前期项目 | 2022-2025 | 6.10 |  | 推进前期工作 |
| 194 | 汾湖高新区 （黎里镇） | 帧观德芯面阵式光子计数X光传感芯片及其整机系统 | 占地50亩，租赁汾湖科创园厂房 | 前期项目 | 2022-2024 | 5.00 |  | 确定项目选址 |
| 195 | 吴江高新区 （盛泽镇） | 恒力（吴江）智能化超级工厂 | 新引进固相增粘SSP装置、纺丝设备等，将建成全流程智能化超级工厂和纤维新材料及制品研发中心，年产100万吨高性能工业丝 | 前期项目 | 2021-2025 | 200.00 |  | 推进前期工作 |
| 196 | 七都镇 | 儒林佳苑四期 | 占地37.2亩，新增建筑面积5万平方米 | 前期项目 | 2021-2023 | 2.00 |  | 推进前期工作 |
| 197 | 桃源镇 | 罗太化纤差别化纤维 | 占地30亩，新增建筑面积1.71万平方米，购置国产锦纶纺丝机、双组份纺丝机等设备187台（套），年产差别化纤维5万吨 | 前期项目 | 2021-2022 | 2.60 |  | 推进前期工作 |
| 198 | 桃源镇 | 苏州灏益管道设备 | 占地50亩，新增建筑面积4万平方米，年产双金属复合管道2万吨、深海及陆地油气装备3000套 | 前期项目 | 2021-2022 | 2.50 |  | 推进前期工作 |
| 199 | 桃源镇 | 苏州澳缘盛新材料研发中心 | 占地18亩，新增建筑2万平方米 | 前期项目 | 2021-2022 | 1.00 |  | 推进前期工作 |
| 200 | 平望镇 | 华兆林华启智能纺纱 | 占地300亩，新增建筑面积35万平方米，引进智能涡流纺设备，新建智能仓储物流系统 | 前期项目 | 2021-2025 | 36.00 |  | 前期设计 |
| 201 | 平望镇 | 苏州东炬新材料 | 占地50亩，新增建筑面积5万平方米，年产汽车、3C碳纤维产品375万套 | 前期项目 | 2021-2026 | 5.00 |  | 推进前期工作 |
| 202 | 交通运输局 | 盛八线（双泽路至野河荡大桥段）改建工程 | 7.5公里快速化改造工程 | 前期项目 | 2022-2024 | 15.00 |  | 推进前期工作 |
| 203 | 交通运输局 | 笠泽路跨运河通道工程 | 2.4公里新改建工程 | 前期项目 | 2022-2024 | 5.70 |  | 推进前期工作 |
| 204 | 交通运输局 | 230省道（东太湖大道至渔湾大道段）快速化改造工程 | 13.7公里快速化改造工程 | 前期项目 | 2022-2025 | 55.00 |  | 推进前期工作 |
| 205 | 卫健委 | 吴江区第四人民医院住院大楼及辅楼工程 | 占地15亩，总建筑面积2.5万平方米，新建主楼一栋，共14层，其中地上12层，地下2层；新建辅楼一栋，共5层，共设床位350张左右 | 前期项目 | 2021-2023 | 1.60 |  | 完成拆迁和图纸设计规划 |

苏州市吴江区2021年民生实事项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 实施年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育资源提升工程 | 完成苏州中学附属苏州湾学校、南师大附属小学及幼儿园、开发区运河实验学校、吉市路幼儿园、坛丘小学（幼儿园）、吴江高级中学及盛泽中学等新改扩建工程并投入使用；启动轨道枢纽小学及幼儿园、红星美凯龙幼儿园、金域华府幼儿园、庙港幼儿园、震泽实验小学本部教学楼等新建工程；加快盛泽新城实验小学（幼儿园）、桃源幼儿园等续建工程；启动义务教育学校教室照明改造提升工程；推进教育人才招引，完成年度教师招聘及重点紧缺人才引进计划 | 332840 | 142240 | 2019-2023 | 区教育局，各区镇、街道 |
| 2 | 公交便民出行工程 | 新增、调整公交线路12条次，新增、优化长三角跨省公交专线2条,新建、改建公交站亭100个，新增清洁能源（或新能源）公交车120辆 | 17600 | 17600 | 当年度完成 | 区交通局、长三角公司 |
| 3 | 供水设施改造及污水处理提质增效达标区工程 | 对农村低压区供水管网进行改造，对老旧住宅小区二次供水和供水管网进行改造；开展“三消除、三整治、三提升”为主要内容的城乡污水处理提质增效精准攻坚“333”行动 | 36000 | 36000 | 当年度完成 | 区水务局、水务集团，各区镇、街道 |
| 4 | 老旧小区改造提升和康居村建设工程 | 对太湖小区南北区等29个老旧小区改造试点进行建筑立面、道路、雨污水、燃气、绿化景观、停车位、健身场地、三线规整、社区服务等进行改造提升；在全区范围内建设89个康居村（以自然村为单位）。建设内容包括村庄环境整治、生态提升、风貌保护、基础设施完善以及公共服务提升等方面 | 62800 | 62800 | 当年度完成 | 区住建局，各区镇、街道 |
| 5 | 养老护幼提升工程 | 推动各区镇（街道）儿童关爱之家专业化、社会化运营服务，进一步提升全区儿童关爱保障服务能力。推动各区镇（街道）对已建成的具备运营条件的社区（村）老年人日间照料中心实行社会化运营 | 1340 | 940 | 2021-2022 | 区民政局，各区镇、街道 |
| 6 | 空气质量和水环境提升工程 | 对吴江开发区和吴江思贤小学2个省控空气站设备进行更新；对太湖流域入河（湖）排污口进行排查、监测、溯源和整治 | 4500 | 2570 | 2021-2022 | 区生态环境局 |
| 7 | 区中医院高质量发展能力提升工程 | 异地新建吴江区中医医院，占地60亩，新增建筑面积10万平方米，计划新增各类医务人员288人；新购设备698台(套)；充分发挥扬州大学医学院附属医院和苏州卫生职业技术学院附属医院作用，进一步加强对接上海三级中医院 | 90000 | 30000 | 2020-2022 | 区卫健委、平望镇 |
| 8 | 凯旋广场（轨交4号线松陵大道综合交通枢纽） | 占地78亩，新建集城市轨道、城市公交、城乡班线、旅游集散中心、出租车、社会车辆停车场等多种公共设施于一体，设计现代化、运营管理智慧化的综合换乘枢纽和城市生活广场 | 316000 | 50000 | 2016-2022 | 区交通局、长三角公司 |
| 9 | 文体旅惠民工程 | 实现基层公共文化服务配送120场；启用苏州湾体育中心；推进区体育场钢膜顶维修；新建笼式球场5个、更新健身路径50套，推进10分钟体育健身圈建设；深化全域旅游建设，推进区旅游集散中心、景区（点）服务点形象提升 | 1960 | 1660 | 2021-2022 | 区文体旅局、文旅集团 |
| 10 | 区生活垃圾焚烧发电扩容建设工程 | 新增处理规模3000吨/天，其中生活垃圾1500吨/天、与生活垃圾相近的一般工业固体废物1500吨/天 | 170200 | 85400 | 2020-2021 | 区城管局 |

苏州市吴江区人民政府办公室	              2021年2月18日印发